แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

โดย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

www.chongsammor.go.th

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามกำหนดระยะเวลา จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอขึ้น  สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยแผนการดำเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  นอกจากนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

20  กันยายน  2565

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  ๑	บทนำ										1

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน							2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน							2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							2

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						3

ส่วนที่  ๒	บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม						                     4

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01)   		5-7

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)	     		8

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  	8-10

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  			                          	11-12

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	     	13-17

๔. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				     	18-19

๕. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 				               	20-23	๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		                         	24

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ

ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)					    	25-28

# ส่วนที่  1

# บทนำ

# บทนำ

# ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่  3  พ.ศ. 2561  (หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ผู้บริหารมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ อบต.ช่องสามหมอ

2

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมพัฒนาที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น

2.  เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

3.  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

4.  ช่วยให้การติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

2.  การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3.  สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

4.  สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5.  ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6.  สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

3

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

4

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

5

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

**********************************

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา |  | 9 | 10.84 | 2,669,000 | 42.88 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ |  | 1 | 1.20 | 100,000 | 1.61 | กองสวัสดิการสังคม |
| 1.3 แผนงาน การศึกษา |  | 1 | 1.20 | 150,000 | 2.41 |  |
| รวม |  | 11 | 13.25 | 2,919,000 | 46.90 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงาน บริหารทั่วไป | 2 |  | 2.41 | 30,000 | 0.48 | สำนักปลัด |
| 2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ | 2 |  | 2.41 | 35,000 | 0.56 | กองสวัสดิการสังคม |
| 2.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 8 |  | 10.39 | 205,000 | 3.29 | สำนักปลัด |
| รวม | 12 |  | 14.29 | 270,000 | 4.42 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงาน การศึกษา | 28 |  | 33.73 | 1,634,250 | 26.26 | กองการศึกษาฯ |
| 3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 |  | 7.24 | 215,000 | 3.45 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 34 |  | 40.97 | 1,849,250 | 29.71 |  |

6

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

**********************************

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงาน รักษาความสงบภายใน | 1 |  | 1.20 | 20,000 | 0.32 | สำนักปลัด |
| 4.2 แผนงาน สาธารณสุข | 1 |  | 1.20 | 10,000 | 0.17 | กองสวัสดิการสังคม |
| 4.3 แผนงาน การเกษตร | 6 |  | 7.24 | 125,000 | 2.00 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 8 |  | 9.64 | 155,000 | 2.49 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงาน บริหารทั่วไป | 2 |  | 2.41 | 130,000 | 2.09 | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงาน รักษาความสงบภายใน | 1 |  | 1.20 | 40,000 | 0.64 | สำนักปลัด |
| 5.3 แผนงาน สาธารณสุข | 8 |  | 9.64 | 420,000 | 6.75 | สำนักปลัด |
| 5.4 แผนงาน เคหะและชุมชน | 1 |  | 1.20 | 10,000 | 0.16 | สำนักปลัด |
| รวม | 12 |  | 14.45 | 600,000 | 9.94 |  |

7

แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

**********************************

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงาน บริหารทั่วไป | 6 |  | 7.22 | 430,000 | 6.90 | สำนักปลัด |
| รวม | 6 |  | 7.22 | 430,000 | 6.90 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 83 |  | 100.00 | 6,223,250 | 100.00 |  |

แบบ ผด. 02

8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

**************************

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 (สายถนน 2054 ถึงนานายคำตัน แสงชัยภูมิ) | กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 336,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 (สายบ้านสมโภชน์ ชีชัยภูมิ ถึงถนน 2054) | กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 336,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 (สายวัดประชาบำรุง ไปยังบ้านนายสามารถ หงษ์วิลัย) | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 336,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 (สายแยกถนน 2047 ไปทางถนน ชย.ถ.1086) | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 (แบบเลขที่ ท.1-01) | 305,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

แบบ ผด. 02

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางอังคณา แสงชัยภูมิ ถึงถนน 2047) | ปูทับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. 7-201 (เฉพาะผิวจราจร) | 398,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 (สายจากสามแยกกกโก ไปทางบ้านนายบุญหลาย วิไลวงค์ ถึงป้อมยาม) | ปูทับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,220 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. 7-201 (เฉพาะผิวจราจร) | 340,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 | 1.ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (โซล่าแซลล์) จุดสูบน้ำขึ้นถังสูง จำนวน 20 แผงๆ ละ 410 วัตต์ 2.ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จุดสูบน้ำบาบาล จำนวน 4 แผงๆ 410 วัตต์ | 246,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

แบบ ผด. 02

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการ ปรับปรุงหอประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งซัมเมอร์และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 | 1.ก่อสร้างฐานรากหอถังประปา ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร 2.ย้ายหอถึงสูงพร้อมติดตั้งกับฐานรากใหม่ 3.ผสานระบบท่อสูบน้ำขึ้นหอถัง - สูบน้ำเข้าหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเปิด - ปิด เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 4.ติดตั้งระบบสูบน้ำไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แผงละ 410 วัตร์ จำนวน 4 แผง | 146,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการ ปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ | 1.เสริมตระแกรงเหล็ก กว้างเฉลี่ย 2.20 สูงเฉลี่ย 0.95 เมตร จำนวน 59 ช่อง และขนาด 3.10 เมตร สูง 0.95 เมตร จำนวน 1 ช่อง 2.ทาสีกำแพงทั้งสองด้าน คิดเป็นพื้นที่ทาสี 802 ตารางเมตร 3.ซ่อมแซมกำแพงที่ชำรุด จำนวน 3 ช่อง เทเสาใหม่ 2 ต้น ขนาด 0.15 * 0.15 * 0.15 เมตร 4.เทคอนกรีตไหล่ทางด้านทิศตะวันตก ส่วนที่ 1 กว้างเฉลี่ย 0.65 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.12 เมตร ส่วนที่ 2 กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.12 เมตร ส่วนที่ 3 เทคอนกรีต หน้า กศน.กว้างเฉลี่ย 5.20 เมตร ยาว 21.50 เมตร หนา 0.12 เมตร 5.ปรับปรุงกำแพงหน้าห้อง นายก อบต. โดยทุบกำแพงเดิมออก และก่อกำแพงใหม่ พร้อมเอาต้นไม้ออกรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. | 226,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 9 โครงการ |  |  | 2,669,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

แบบ ผด. 02

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนและผู้ยากไร้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ | 100,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนงาน  การศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ | 150,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป/บริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ตำบลช่องสามหมอ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน ให้แผนชุมชนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ช่องสามหมอ | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ | เพื่ออบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ | 15,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

แบบ ผด. 02

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเทศกาลหม่ำช่องสามหมอและของดีคอนสวรรค์ | เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของตำบลช่องสามหมอสร้างรายได้ให้กับประชาชน | 50,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เพื่อให้บริการประชาชนและการรับฟังปัญหาของประชาชน | 10,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 10,000 | ประชาชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมเยาวชนสัมพันธ์ ป้องกันยาเสพติด ตำบลช่องสามหมอ | 10,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ | เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ | 85,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลช่องสามหมอ | 10,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี ตำบลช่องสามหมอ | 15,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | เพื่ออบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ตำบลช่องสามหมอ | 15,000 | เยาวชนตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 โครงการ |  |  | 205,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน | 64,600 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย | 20,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | 30,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าหนังสือเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด. จำนวน 38 คนๆ ละ 200 บาท | 7,600 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด. จำนวน 38 คนๆ ละ 200 บาท | 7,600 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด. จำนวน 38 คนๆ ละ 300 บาท | 11,400 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด. จำนวน 38 คนๆ ละ 430 บาท | 16,340 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชครูของ ศพด.ช่องสามหมอ | เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 40,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการสนับสนุนสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สนับสนุนอาหารกลาง | 195,510 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับเด็ก | เพื่อให้เด็กได้สร้างสรรค์งานศิลปะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 20,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.ช่องสามหมอ | เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ | 20,000 | ศพด.อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | จำนวน 190 คน วันละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 735,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | 20,000 | โรงเรียนบ้านหนองแดง (ครุราษฎร์บำเพ็ญ) | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | จำนวน 56 คน วันละ 21 บาท จำนวน 200 วัน | 235,200 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนโครงการทักษะภาษาอังกฤษใน การใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | อุดหนุนโครงการเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 4,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ติวสอบ O-net และ NT) โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 6,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการศักยภาพวิทย์ - คณิต โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 5,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 18,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

แบบ ผด. 02

3.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 18,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน | นักเรียนในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ นักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | 30,000 | โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | 30,000 | โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (กีฬาสู่ความเป็นเลิศ) | ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียนนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | 25,000 | โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย | การการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 28 โครงการ |  |  | 1,634,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

แบบ ผด. 02

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 55,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีศาลปู่ด้วง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีศาลปู่ด้วง | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีลอยกระทง | 40,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ | เพื่ออุดหนุนอำเภอคอนสวรรค์ | 50,000 | อำเภอคอนสวรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 215,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า | เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า | 20,000 | ตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ ตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเป็นการจัดทำชุมชนปลอดขยะ ตำบลช่องสามหมอ | 10,000 | ตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

แบบ ผด. 02

4.3  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ.2564 |  |  | ปี พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา | 50,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการปลูกป่าสร้างจิตสำนึก “รักษ์ป่า รักษ์โลก” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าสร้างจิตสำนึก “รักษ์ป่า รักษ์โลก” | 5,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก | 5,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ | 5,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 50,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 125,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

แบบ ผด. 02

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (RTI TEAM) | เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ | 100,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสำหรับศูนย์ อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ อปพร. | 40,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

แบบ ผด. 02

5.3  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | เพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 120,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อบต.ช่องสามหมอ | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว | 20,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน | 160,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | 50,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตำบลช่องสามหมอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตำบลช่องสามหมอ | 20,000 | หมู่ที่ 1 - 8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 8 โครงการ |  |  | 420,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

แบบ ผด. 02

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่ อบต.ช่องสามหมอ | 10,000 | หมู่บ้านในตำบลช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

แบบ ผด. 02

6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ(อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันต่าง ๆ) | เพื่อพัฒนาบุคลากรได้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ/เว็ปไซต์ ของสำนักงาน | เพื่อปรับระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 10,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยาธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบและพนักงานจ้าง | เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ช่องสามหมอ | เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสูตรต่าง ๆ | 30,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 300,000 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | เพื่ออุดหนุน อบต.โนนสะอาด | 30,000 | อบต.โนนสะอาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 6 โครงการ |  |  | 430,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

1.  แผนงานบริหารทั่วไป

1.1  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 Lumens | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 Lumens | 33,600 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว | 24,300 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 57,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง | 7,500 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท | 11,400 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 18,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

แบบ ผด. 02/1

2.  แผนงานบริหารงานคลัง

2.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 4,000 บาท | 8,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 2,600 | อบต.ช่องสามหมอ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

แบบ ผด. 02/1

3.  แผนงานการศึกษา

3.1  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร | 4,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับผู้บริหาร | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะสำหรับผู้บริหารพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต | 7,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท | 26,700 | อบต.ช่องสามหมอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 26,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

แบบ ผด. 02/1

4.  แผนงานเคหะและชุมชน

4.1  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | ปี พ.ศ. 2564 |  |  | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท | 8,000 | อบต.ช่องสามหมอ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |