แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 -21-

ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี  2552

3.1  สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ  2552  ที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  การนำแผนพัฒนาไปปฎิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร  เนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมมาก  แต่มีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้  รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดสรรให้มีจำกัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนให้พอสมควร

3.2   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 (สายวัดป่า-หลุบหินจ้อง) | 27,000 | 24/02/2552 | หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู่ที่ 6 | 85,000 | 17/06/2552 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการขุดลอกลำห้วยนาแค หมู่ที่ 8 | 257,000 | 24/03/2552 | หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 49,100 | 19/06/2552 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 113,000 | 19/06/2552 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา |
| จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 531,100 บาท |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ(สนับสนุน ร.ร.บ้านโสกหาด) | 5,500 | 28/09/2552 | ร.ร.บ้านโสกหาด | ส่วนการศึกษา |
| 2 | โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ (สนับสนุน ร.ร.บ้านหนองหว้าฯ) | 6,000 | 28/09/2552 | ร.ร.บ้านหนองหว้าฯ | ส่วนการศึกษา |
| จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 11,500 บาท |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 -22-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน | 255,928.98 | 01/12/2552 | โรงเรียน 3แห่ง ศพด. 1 แห่ง | ส่วนการศึกษา |
| 2 | โครงการอาหารกลางวันแก่ ศพด. ช่องสามหมอ | 124,670 | 02/02/2552 | ศพด. | ส่วนการศึกษา |
| 3 | โครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่ | 173,000 | 01/11/2551 | โรงเรียน 3 แห่ง | ส่วนการศึกษา |
| 4 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ภาคบังคับและเด็กที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา | 36,400 | 03/04/2552 | นักเรียน | ส่วนการศึกษา |
| 5 | โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิด | 47,800 | 04/03/2552 | นักเรียน/นักศึกษา | ส่วนการศึกษา |
| 6 | สนับสนุนโครงการทัศนศึกษา ดูงานโรงเรียนบ้านหนองแดงฯ | 25,000 | 05/03/2552 | โรงเรียนบ้านหนองแดงฯ | ส่วนการศึกษา |
| 7 | สนับสนุนโครงการทัศนศึกษา ดูงานโรงเรียนบ้าน โสกหาด | 8,000 | 04/03/2552 | ร.ร.บ้านโสกหาด | ส่วนการศึกษา |
| 8 | สนับสนุนโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ท้องฟ้า | 20,000 | 05/01/2552 | โรงเรียนบ้านหนองแดงฯ | ส่วนการศึกษา |
| 9 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 44,000 | 09/01/2552 | อบต. | ส่วนการศึกษา |
| 10 | โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหรือระบบประชาสัมพันธ์ในตำบล | 4,500 | 16/12/2551 | 8 หมู่ | ส่วนการศึกษา |
| 11 | โครงการสนับสนุนจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารต่างๆ | 42,600 | 01/08/2552 | อบต./หมู่บ้าน | ส่วนการศึกษา |
| 12 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์หรืองานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 40,000 | 13/04/2552 | 8 หมู่ | ส่วนการศึกษา |
| 13 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในตำบลฯ | 21,000 | 30/04/2552 | 8 หมู่ | ส่วนการศึกษา |
| 14 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีศาลปู่ด้วง) | 30,000 | 04/05/2552 | หมู่ 5 | ส่วนการศึกษา |
| 15 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญงานรัฐพิธีต่างๆและอุดหนุนหน่วยงานอื่น | 2,700 | 23/10/2551 | อบต. | ส่วนการศึกษา |

แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 -23-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | โครงการจัดงานประเพณีคอนสวรรค์รับขวัญนกเป็นน้ำ | 35,000 | 19/12/2551 | อำเภอ | ส่วนการศึกษา |
| จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 910,598.98 บาท |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ | 8,000 | 15/06/2552 | 8 หมู่ | สำนักปลัด |
| 2 | สนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัยร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารตลาดช่องสามหมอ | 20,000 | 28/09/2552 | สถานีอนามัย | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกตำบลช่องสามหมอ (จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) | 12,500 | 09/09/2552 | สถานีอนามัย | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัคซีนปศุสัตว์และสนับสนุนอาสาสมัครปศุสัตว์ | 2,920 | 13/03/2552 | สถานีอนามัย | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในตำบล | 1,080,000 | 01/10/2551 | 8 หมู่ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล | 17,675 | 09/04/2552 | 8 หมู่ | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคอนสวรรค์ (อบต.ช่องฯ เป็นเจ้าภาพ) | 110,000 | 10/02/2552 | อบต. | สำนักปลัด |
| 8 | สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ จังหวัดชัยภูมิ | 6,500 | 24/11/2551 | อบต.บ้านชวน | สำนักปลัด |
| 9 | การจัดงานมหกรรมวิชาการและการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2551 ( สนับสนุนสมาคมครูฯ) | 10,000 | 28/11/2551 | สมาคมครูฯ | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการอบรมแกนนำสร้างสุขภาพในชุมชน | 78,440 | 01/10/2551 | สถานีอนามัย/อบต. | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สนับสนุนศูนย์ฯยาเสพติด อบต.ช่องฯ) | 22,325 | 09/04/2552 | อบต. | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล | 102,673 | 30/12/2551 | 2 จุด | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| 13 | โครงการเยาวชนอาสาจราจร (สนับสนุน สภ ช่องสามหมอ) | 20,000 | 30/09/2552 | สภ.ช่องฯ | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 10,000 | 03/08/2552 | 8 หมู่ | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. | 80,000 | 22/06/2552 | 8 หมู่ | สำนักปลัด |
| 16 | โครงการสงเคราะห์สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ในตำบล | 360,000 | 01/09/2552 | 8 หมู่ | สำนักปลัด |
| จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 1,941,033 บาท |  |  |  |  |  |

แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 -24-

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ อบต.สัญจร การจัดทำแผนพัฒนา ( ประชาคมหมู่บ้าน ) | 15,000 | 01/12/2551 | 8 หมู่บ้าน | สำนักปลัด |
| 2 | สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | 5,500 | 30/12/2551 | คณะกรรมฯ | สำนักปลัด |
| 3 | ผ่อนชำระรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (งวดที่ 4) | 708,750 | 30/07/2552 | บ.อิทิพรอิมปอร์ด | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเป็นกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า) | 99,900 | 19/12/2551 | พื้นที่ประสพภัย | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน | 66,000 | 29/05/2552 | พนักงาน 2 คน | สำนักปลัด |
| 6 | ส่งเสริมการจัดสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง | 200,000 | 30/09/2552 | พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง | สำนักปลัด |
| 7 | สนับสนุนการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล(จปฐ.) ทุกหมู่บ้าน | 7,540 | 04/05/2552 | 8 หมู่ | สำนักปลัด |

แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 -25-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาในระดับปริญญาโท แก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน | 120,000 | 26/06/2552 | ข้าราชการส่วนตำบล 2 ราย | สำนักปลัด |
| 9 | ค่าจ้างบำรุงรักษา/ดูแลความสะอาดที่ทำการ อบต.ห้องประชุม | 32,000 | 02/03/2552 | แม่บ้าน | สำนักปลัด |
| จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 1,239,990 บาท |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ

รวมถึงทางวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เบิกจ่ายจริง ปี 2552 | ว/ด/ป ที่ดำเนินการ | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนการจัดเก็บขยะในชุมชน หมู่ที่ 5 | 48,100 | 31/08/2552 | หมู่ที่ 5 | ส่วน การคลัง |
| จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 48,100 บาท |  |  |  |  |  |

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมาซึ่งจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพบว่า  การดำเนินงานตามแผนขาดความคล่องตัว  เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติขาดการบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่างๆ  เข้าด้วยกันและปริมาณโครงการมีมากเกินกว่าที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ  เป็นต้น  แต่ด้วยศักยภาพที่มีในหลายๆด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  ได้แก่  ด้านการจัดการทรัพยากร  ด้านบุคลากร  ด้านวัสดุอุปกรณ์  ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ฯลฯ  ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และการพัฒนาในด้านต่างๆ  อยู่ในระดับที่ น่าพอใจ  จากการประเมินทำให้ทราบว่ายังมีข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ยังขาดประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา  เพื่อให้การพัฒนาตำบลเกิดประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า  และสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี   2552